ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Сайт коррекционного детского сада «РАСтишка»

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Проект | Сайт детского сада для особенных детей «РАСтишка» |
| Тип документа | Финальное техническое задание для старта разработки |
| Версия | 1.1 |
| Дата обновления | 27.06.2026 |
| Статус | Финальная версия: с технологическим стеком, хостингом и доменом |
| Основной релиз | MVP: главная, анкета записи, новости, вакансии, админ-панель, уведомления |
| Рекомендованный домен | ras-tishka.kg |

Назначение документа Документ фиксирует финальный объём работ, технический стек, правила приёмки и границы MVP. Его можно использовать для декомпозиции задач, оценки сроков и начала разработки.

# 1. Резюме проекта

«РАСтишка» - частный коррекционный детский сад для детей с РАС, ЗПРР, ЗРР, ЗПР, СДВГ, синдромом Дауна и сенсорными трудностями. Сайт должен объяснять родителям, для кого работает сад, помогать выбрать формат посещения, собирать структурированную заявку через опросник и быстро передавать её администрации.

Главная бизнес-задача Сайт должен превратить тревожный выбор родителя в понятный путь: дать информацию, собрать первичные данные ребёнка, сформировать профиль потребностей, отправить заявку администратору и дать команде полный контроль над контентом через админ-панель.

Приоритеты релиза:

P0 - обязательный MVP: главная, анкета записи, новости, вакансии, админка, уведомления, безопасность и персональные данные.

P1 - важные улучшения: SEO-расширения, источники заявок, настройки уведомлений, расширенное управление контентом.

P2 - будущие возможности: личный кабинет, расширенная аналитика, мультиязычность, preview-контента, журнал действий.

# 2. Источники и границы документа

| Источник | Что учтено в финальном ТЗ |
| --- | --- |
| Документ функциональных требований | P0/P1 требования по главной, анкете, новостям, вакансиям, админке, уведомлениям, данным и приёмке. |
| Анализ предметной области (РАСтишка).docx | Бизнес-проблема, акторы, процессы, модель данных, этические ограничения, MVP-приоритеты. |
| Тех задание.pdf | Первичное ТЗ: главная, анкета, вакансии, новости, роли, уведомления и структура админ-панели. |
| Макеты desktop/mobile | Визуальные требования к главной, модальному окну анкеты, новостям и вакансиям. |
| Instagram-материалы | Тон коммуникации и визуальная палитра: бордо, пыльно-розовый, шалфейный, кремовый. |

В границы MVP входят:

публичный сайт с главной страницей, новостями и вакансиями;

многошаговая анкета записи с сохранением заявки и профиля ребёнка;

админ-панель с ролями, контентом, заявками, откликами и уведомлениями;

интеграции уведомлений минимум через Telegram и/или e-mail;

защита персональных данных, согласия и базовые антиспам-механизмы.

За границами MVP без отдельного согласования:

онлайн-оплата;

личный кабинет родителей;

интеграция с внешней CRM;

мультиязычность;

закрытая галерея детей;

сложная рекомендательная система по результатам анкеты.

# 3. Предметная область и этика

Целевая аудитория - родители детей ориентировочно 3-11 лет, которым необходим индивидуальный подход, адаптация режима, поддержка коммуникации, быта и навыков самостоятельности.

| Термин | Простое объяснение | Уместная поддержка на сайте |
| --- | --- | --- |
| РАС | Особенности общения, игры, поведения, реакции на стимулы. | Индивидуальный маршрут, ABA-подход, тьютор, сенсорная интеграция, логопед-дефектолог. |
| ЗПРР/ЗРР | Речь, понимание, мышление или фразы развиваются медленнее возрастной нормы. | Логопед-дефектолог, логоритмика, игровые занятия, рекомендации родителям. |
| СДВГ | Трудности внимания, ожидания, контроля импульсов. | Структурированный режим, поведенческие стратегии, психолог, АФК. |
| ЗПР | Требуется больше времени и поддержки для мышления, игры, правил, быта. | Дефектолог, психолог, индивидуальная программа, бытовые навыки. |
| Сенсорные трудности | Острая или слабая реакция на звуки, свет, прикосновения, движение, еду. | Сенсорная интеграция, СМК, АФК, спокойная адаптация. |

Этические ограничения:

не обещать «вылечить», «гарантировать результат» или заменить медицинскую диагностику;

использовать бережные формулировки: «поддержка», «сопровождение», «индивидуальный маршрут», «адаптация»;

получать согласие на обработку персональных данных во всех формах;

не публиковать фото/видео детей без отдельного согласия законного представителя;

хранить данные детей и заявки только в защищённой зоне системы.

# 4. Акторы, роли и бизнес-процессы

| Актор | Тип | Цель | Ценность сайта |
| --- | --- | --- | --- |
| Родитель / посетитель | Внешний | Понять, что нужно ребёнку, и записаться. | Понятная информация, опросник, быстрый ответ. |
| Соискатель | Внешний | Найти вакансию и откликнуться. | Прозрачные условия и простая форма отклика. |
| Контент-менеджер | Внутренний | Поддерживать новости и вакансии. | CRUD без разработчика. |
| Администратор | Внутренний | Обрабатывать заявки, отклики и управлять системой. | Полный доступ, уведомления, статусы, настройки. |
| Система уведомлений | Внешняя | Доставлять события администрации. | Telegram, WhatsApp, e-mail. |

Ключевые процессы:

Родитель изучает главную, выбирает формат посещения и проходит анкету записи.

Система сохраняет заявку, формирует профиль ребёнка и отправляет уведомление администратору.

Соискатель открывает вакансию и отправляет отклик с резюме или описанием опыта.

Контент-менеджер публикует новости и вакансии через админ-панель.

Администратор обрабатывает заявки и отклики, меняет статусы и контролирует уведомления.

# 5. Технологический стек и размещение

Рекомендованная архитектура MVP Full-stack Next.js-приложение: публичный сайт, формы, API и админ-панель в одном репозитории. База данных и файловое хранилище - managed Supabase. Хостинг сайта - Vercel. Такой стек быстрее запустить, проще поддерживать небольшой команде и он хорошо подходит для SEO-страниц, форм и админки.

| Слой | Решение | Почему подходит проекту |
| --- | --- | --- |
| Язык | TypeScript | Один язык для фронтенда, серверной логики и типов данных; меньше ошибок на формах и API. |
| Frontend framework | Next.js + React | SSR/SSG для SEO, App Router, быстрые публичные страницы и возможность встроить админ-панель. |
| UI и стили | Tailwind CSS + Radix UI / shadcn/ui | Быстрая сборка адаптивного интерфейса, доступные компоненты, единая дизайн-система. |
| Backend | Next.js Route Handlers / Server Actions | Достаточно для форм, админки, CRUD, загрузки файлов и уведомлений в MVP. |
| ORM | Prisma | Типизированная схема БД, миграции, удобная работа с PostgreSQL. |
| База данных | PostgreSQL | Надёжная реляционная БД для заявок, статусов, пользователей, новостей, вакансий и журналов уведомлений. |
| Managed DB | Supabase Postgres | Управляемая PostgreSQL, backups, удобное администрирование и возможность расширить хранение файлов. |
| Файлы | Supabase Storage | Хранение изображений новостей, hero-изображений и резюме в закрытых bucket-ах. |
| Авторизация | Auth.js / NextAuth + роли в БД | Закрытая админка, роли «Администратор» и «Контент-менеджер». |
| Уведомления | Telegram Bot API, e-mail SMTP/Resend; WhatsApp Business API как P1 | Telegram/e-mail быстро покрывают MVP; WhatsApp зависит от API и бизнес-аккаунта. |
| Хостинг | Vercel | Нативная поддержка Next.js, preview deployments, SSL, CDN и простая привязка домена. |
| Домен и DNS | ras-tishka.kg через CCTLD.KG или регистратора .kg | Домен отражает название «РАСтишка» и локальную привязку к Кыргызстану. |

| Среда | Назначение | Размещение |
| --- | --- | --- |
| Development | Локальная разработка | Рабочие машины разработчиков, локальные env-переменные. |
| Preview/Staging | Проверка задач и согласование интерфейса | Vercel Preview + отдельная Supabase project/schema. |
| Production | Боевой сайт | Vercel Production + Supabase Production + домен ras-tishka.kg. |

| Домен | Статус проверки 27.06.2026 | Рекомендация |
| --- | --- | --- |
| ras-tishka.kg | WHOIS CCTLD.KG: Data not found, domain available for registration. | Основной рекомендуемый домен. |
| rastishka.kg | DNS-записей нет; требуется финальная проверка в web WHOIS CCTLD.KG. | Желательно зарегистрировать как защитный редирект, если свободен. |
| rastishka.org | RDAP вернул 404; DNS-записей нет. | Запасной международный вариант. |
| rastishka.center | RDAP вернул 404; DNS-записей нет. | Запасной вариант, если нужен тематический домен. |
| rastishka.com | Имеет DNS A-записи. | Не использовать как основной: вероятно занят. |

Доменное решение В ТЗ фиксируется основной вариант ras-tishka.kg. Перед оплатой домена нужно повторно проверить доступность на официальной странице WHOIS CCTLD.KG и сразу настроить редирект с www.ras-tishka.kg на основной домен.

# 6. Функциональная карта модулей

| Модуль | Назначение | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Главная страница | Первое объяснение ценности сада, CTA, блоки «Для кого мы», формы посещения, переходы к контенту. | P0 |
| Анкета записи | 7-шаговая форма в модальном окне; сбор данных о ребёнке и контактов родителя. | P0 |
| Новости и объявления | Публикация событий и материалов с датой, изображением, SEO и шерингом. | P0 |
| Вакансии | До 10 вакансий, подробная карточка и форма отклика. | P0 |
| Админ-панель | CRUD контента, просмотр заявок/откликов, роли, уведомления. | P0 |
| Уведомления | Доставка событий администратору, журнал ошибок и повторная отправка. | P0 |

# 7. Функциональные требования

## 7.1. Сквозные правила

| ID | Пр. | Требование | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-COM-01 | P0 | Сайт должен иметь адаптивные версии desktop и mobile по приложенным макетам. | На ключевых ширинах нет горизонтального скролла, перекрытий и недоступных CTA. |
| FR-COM-02 | P0 | Header содержит логотип, соцсети, телефон и кнопку «Записаться»; на mobile - burger-меню. | Логотип ведёт на главную, телефон кликабелен, соцсети открываются в новой вкладке, CTA открывает анкету. |
| FR-COM-03 | P0 | Кнопка «Записаться» доступна на ключевых страницах. | Пользователь может начать запись с главной, новостей и вакансий. |
| FR-COM-04 | P0 | Все формы сохраняют данные в БД до отправки уведомления. | При сбое уведомления запись остаётся в админ-панели. |
| FR-COM-05 | P0 | Все формы защищены от повторной отправки. | После клика «Отправить» кнопка блокируется до результата; дубль не создаётся. |
| FR-COM-06 | P0 | Телефонные поля используют маску Кыргызстана +996 и валидацию номера. | Некорректный номер не отправляется, ошибка показана рядом с полем. |
| FR-COM-07 | P0 | Перед отправкой форм пользователь принимает согласие на обработку персональных данных. | Без согласия форма не отправляется; ссылка на политику доступна рядом с чекбоксом. |
| FR-COM-08 | P1 | Публичные страницы поддерживают SEO-поля: title, description, slug, Open Graph image. | При пустых значениях применяются безопасные автозначения. |
| FR-COM-09 | P1 | Система фиксирует источник заявки: страница, CTA, UTM-метки при наличии. | В карточке заявки видны источник и дата создания. |
| FR-COM-10 | P1 | Пользовательские ошибки отображаются рядом с полем и не стирают введённые данные. | После ошибки пользователь видит ранее заполненные значения. |

## 7.2. Главная страница

| ID | Пр. | Требование | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-MAIN-01 | P0 | Hero-блок содержит заголовок «Детский сад для особенных детей», подзаголовок о психолого-педагогическом сопровождении и CTA «Записаться». | Контент отображается на desktop/mobile; CTA открывает анкету. |
| FR-MAIN-02 | P0 | Hero поддерживает основное изображение ребёнка/занятия, загружаемое из админки. | Админ может заменить изображение; выводится alt-текст. |
| FR-MAIN-03 | P0 | Блок «Для кого мы» отображает карточки: РАС, ЗПРР/ЗРР, СДВГ, синдром Дауна. | Карточки видны на desktop/mobile; тексты редактируются в админке. |
| FR-MAIN-04 | P0 | Блок «Варианты посещения» содержит 4 карточки: полный день 8:00-19:00, утро 8:00-13:00, обед 14:00-19:00, индивидуальный график. | Клик открывает анкету и предварительно выбирает вариант. |
| FR-MAIN-05 | P1 | Главная показывает последние новости/объявления с сортировкой по дате. | На главной выводятся последние опубликованные материалы. |
| FR-MAIN-06 | P1 | Главная содержит контакты или переход к контактам: телефон, соцсети, адреса/карта при наличии. | Посетитель может позвонить, перейти в соцсети или открыть карту. |
| FR-MAIN-07 | P1 | Тексты главной, карточки и ссылки соцсетей редактируются без разработчика. | Изменения в админке отображаются на сайте после сохранения. |

## 7.3. Анкета записи

| ID | Пр. | Требование | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-APP-01 | P0 | Анкета открывается в модальном окне с затемнением фона, закрытием, индикатором «Шаг X из 7» и прогресс-баром. | Пользователь понимает текущий шаг; фон не прокручивается. |
| FR-APP-02 | P0 | Навигация анкеты поддерживает «Далее» и «Назад». | Можно пройти все шаги вперёд и назад; ответы сохраняются в рамках сессии анкеты. |
| FR-APP-03 | P0 | Шаг 1: выбор формы посещения: полный день, утро, обед, индивидуальный график. | Без выбора нельзя перейти дальше; выбранный вариант визуально отмечен. |
| FR-APP-04 | P0 | Если выбран «Индивидуальный график», появляется текстовое поле до 200 символов. | Поле валидируется по длине; значение сохраняется в заявке. |
| FR-APP-05 | P0 | Шаг 2: развитие речи: развит по возрасту, есть задержка речевого развития, ребёнок не говорит. | Ответ обязателен и сохраняется в профиль ребёнка. |
| FR-APP-06 | P0 | Шаг 3: особенности поведения: нет проблем поведения; есть проблемы - описать, что беспокоит. | При выборе второго варианта появляется текст до 200 символов. |
| FR-APP-07 | P0 | Шаг 4: уровень навыков туалета: приучен и сообщает; нужно высаживать; не приучен/памперс. | Ответ отображается в карточке заявки. |
| FR-APP-08 | P0 | Шаг 5: навыки питания с мультивыбором: ест самостоятельно, ест без приборов, пищевая избирательность, не жуёт твёрдую пищу/детское питание. | Можно выбрать несколько пунктов; данные сохраняются массивом. |
| FR-APP-09 | P0 | Шаг 6: предыдущий опыт занятий: ходили в сад, частные занятия, никуда не ходили. | Ответ обязателен и сохраняется. |
| FR-APP-10 | P0 | Шаг 7: контактные данные: имя родителя и телефон +996. | Имя и телефон обязательны; неверный телефон блокирует отправку. |
| FR-APP-11 | P0 | На последнем шаге есть чекбокс согласия на обработку персональных данных. | Без согласия кнопка отправки неактивна или показывает ошибку. |
| FR-APP-12 | P0 | После отправки создаются «Заявка» и производный «Профиль ребёнка». | В админке видны заявка и профиль: речь, поведение, туалет, питание, опыт, форма посещения. |
| FR-APP-13 | P0 | После успешной отправки пользователь видит сообщение о принятии заявки. | Сообщение отображается без перезагрузки; форма очищается после закрытия. |
| FR-APP-14 | P0 | При технической ошибке пользователь получает понятное сообщение и возможность повторить. | Данные формы не стираются; повторная отправка не создаёт дубль. |
| FR-APP-15 | P1 | Админка показывает источник запуска анкеты: общий CTA или конкретная карточка формы посещения. | Источник отображается в деталях заявки. |
| FR-APP-16 | P2 | Ответы анкеты потенциально конфигурируются из админки без изменения кода. | Администратор может изменить вопрос/вариант, если функция включена в релиз. |

## 7.4. Новости и объявления

| ID | Пр. | Требование | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-NEWS-01 | P0 | Страница новостей выводит опубликованные новости и объявления от новых к старым. | Новая опубликованная новость появляется первой. |
| FR-NEWS-02 | P0 | Карточка новости содержит изображение, дату, заголовок, краткий текст и ссылку «Читать». | Поля отображаются по desktop/mobile макетам. |
| FR-NEWS-03 | P0 | Дата новости проставляется автоматически при создании с возможностью ручного изменения админом. | Дата заполнена текущей датой; админ может изменить её. |
| FR-NEWS-04 | P0 | Кнопка «Читать» открывает детальную страницу или раскрывает полный текст в одностраничном MVP. | Пользователь может прочитать полный материал. |
| FR-NEWS-05 | P0 | Новости создаются, редактируются, публикуются, снимаются с публикации и удаляются в админке. | Контент-менеджер управляет новостями в рамках прав. |
| FR-NEWS-06 | P1 | Карточки поддерживают шеринг в Instagram, Facebook, Threads или копирование ссылки. | Нажатие открывает доступный сценарий шаринга. |
| FR-NEWS-07 | P1 | Для каждой новости доступны SEO-поля и человекочитаемый slug. | Опубликованная новость доступна по уникальному URL. |
| FR-NEWS-08 | P1 | Изображения поддерживают jpg/png/webp и alt-текст. | Некорректный формат блокируется; alt доступен в админке. |
| FR-NEWS-09 | P2 | При большом количестве материалов есть пагинация или «Показать ещё». | Список не перегружает страницу и корректно догружает записи. |

## 7.5. Вакансии

| ID | Пр. | Требование | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-VAC-01 | P0 | Страница вакансий имеет заголовок и вводный текст о расширении команды специалистов. | Текст соответствует макету и редактируется в админке. |
| FR-VAC-02 | P0 | На странице отображается до 10 активных карточек вакансий. | Если активных больше 10, публично показываются первые 10 по сортировке. |
| FR-VAC-03 | P0 | Карточка вакансии содержит название, превью до 100 символов и кнопку «Откликнуться». | Превью безопасно обрезается; полное описание доступно после клика. |
| FR-VAC-04 | P0 | Полная карточка содержит обязанности, требования, условия. | На mobile допускается аккордеон/раскрывающаяся карточка. |
| FR-VAC-05 | P0 | Форма отклика содержит ФИО, телефон, резюме и/или текст опыта до 2000 символов. | Форма не отправляется без ФИО, телефона и хотя бы одного способа описать опыт. |
| FR-VAC-06 | P0 | Файл резюме ограничен безопасными типами: pdf, doc, docx, jpg/png при необходимости, размер до 10 МБ. | Небезопасный тип или превышение размера блокируются до отправки. |
| FR-VAC-07 | P0 | После отправки отклик сохраняется в БД, получает статус «новый» и отправляет уведомление админу. | Отклик виден в админке; уведомление содержит вакансию, ФИО, телефон и ссылку. |
| FR-VAC-08 | P1 | Вакансию можно расшарить в Instagram/Facebook/Threads или скопировать ссылку. | Пользователь получает корректную ссылку на вакансию. |
| FR-VAC-09 | P1 | Админ управляет статусом вакансии: черновик, опубликована, скрыта/архив. | Скрытая вакансия не видна публично, но хранится в админке. |
| FR-VAC-10 | P1 | Для вакансий доступны SEO-теги и slug. | Вакансия доступна по уникальному URL, если опубликована. |

## 7.6. Админ-панель

| ID | Пр. | Требование | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-ADM-01 | P0 | Админ-панель имеет авторизацию по логину/паролю. | Без авторизации внутренние разделы недоступны. |
| FR-ADM-02 | P0 | Есть роли «Администратор» и «Контент-менеджер». | Права соответствуют матрице доступа. |
| FR-ADM-03 | P0 | Список заявок поддерживает просмотр карточки, статус и комментарий администратора. | Админ открывает заявку, меняет статус и сохраняет внутреннюю заметку. |
| FR-ADM-04 | P0 | Карточка заявки показывает исходные ответы анкеты и производный профиль ребёнка. | Видны речь, поведение, туалет, питание, опыт, форма посещения и рекомендации. |
| FR-ADM-05 | P0 | Админ и контент-менеджер управляют новостями. | Можно создать, редактировать, опубликовать, снять с публикации и удалить. |
| FR-ADM-06 | P0 | Админ и контент-менеджер управляют вакансиями до 10 активных карточек. | Можно добавить, изменить, скрыть или удалить вакансию. |
| FR-ADM-07 | P1 | Администратор управляет текстами главной, контактами, телефоном и ссылками соцсетей. | Контакты обновляются без правки кода. |
| FR-ADM-08 | P1 | Администратор настраивает каналы уведомлений: Telegram, WhatsApp, e-mail. | Можно включить/выключить канал и проверить тестовую отправку. |
| FR-ADM-09 | P1 | Администратор управляет пользователями и ролями. | Только администратор создаёт, блокирует пользователя и меняет роль. |
| FR-ADM-10 | P2 | Желательно вести журнал действий в админке. | В журнале видны пользователь, действие, объект и время. |
| FR-ADM-11 | P2 | Желательно иметь предварительный просмотр контента перед публикацией. | Контент можно проверить до выхода на сайт. |

## 7.7. Уведомления и интеграции

| ID | Пр. | Требование | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-NOT-01 | P0 | MVP поддерживает отправку в Telegram и/или e-mail; WhatsApp подключается при наличии технической возможности/API. | Канал можно включить в настройках; отключённый канал не используется. |
| FR-NOT-02 | P0 | Уведомление содержит краткие данные и ссылку на карточку в админке. | В сообщении есть тип события, имя, телефон, ключевые поля и ссылка. |
| FR-NOT-03 | P0 | Полные чувствительные данные ребёнка открываются только в админке. | Уведомление не раскрывает лишние детали в небезопасном канале. |
| FR-NOT-04 | P0 | При сбое одного канала событие не теряется. | Запись сохранена; сбой записан в журнал; возможна повторная отправка. |
| FR-NOT-05 | P1 | Система поддерживает повторную отправку уведомления из админки. | Админ нажимает «Отправить повторно» и видит результат. |

# 8. Модель данных

Структура БД должна соответствовать формам сайта, админ-панели и журналу уведомлений. Ниже указаны сущности и ключевые поля; точные типы данных утверждаются в техническом проектировании.

| Сущность | Назначение | Ключевые поля |
| --- | --- | --- |
| Application | Заявка на запись из анкеты. | visit_format, speech, behavior, toilet, food, previous_experience, parent_name, phone, source, status, created_at |
| ChildProfile | Производный профиль потребностей ребёнка. | application_id, speech_level, behavior_notes, self_care, food_notes, adaptation_experience, admin_notes |
| News | Новость или объявление. | title, short_text, full_text, image, alt, date, status, slug, seo_title, seo_description |
| Vacancy | Открытая позиция. | title, preview, duties, requirements, offer, icon, status, sort_order, slug, SEO |
| VacancyResponse | Отклик соискателя. | vacancy_id, name, phone, resume_file, experience_text, status, created_at |
| AdminUser | Пользователь админ-панели. | name, login, password_hash, role, active |
| NotificationLog | Журнал уведомлений. | event_type, channel, recipient, status, error, retry_count, created_at |
| AuditLog | Журнал действий, если включён. | user_id, action, entity_type, entity_id, created_at |

# 9. Валидации форм

| Поле / действие | Правило |
| --- | --- |
| Имя / ФИО | Обязательное; минимум 2 символа; не должно состоять только из цифр или спецсимволов. |
| Телефон | Обязательное; маска +996; проверка длины и кода оператора по согласованному списку. |
| Текстовые уточнения анкеты | До 200 символов; показываются только при выборе соответствующего варианта. |
| Опыт в форме вакансии | До 2000 символов; обязателен, если не прикреплён файл резюме. |
| Файл резюме | pdf/doc/docx/jpg/png при необходимости; до 10 МБ; хранение в защищённом каталоге. |
| Изображения контента | jpg, png, webp; обязательный alt-текст для опубликованных материалов. |
| Отправка формы | Невозможна без обязательных полей и согласия на обработку персональных данных. |
| Повторная отправка | Кнопка блокируется до результата; повтор не должен создавать дубль. |

# 10. Нефункциональные требования

| Категория | Требование | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- |
| Адаптивность | Корректное отображение на desktop и mobile по макетам. | Главная, анкета, новости и вакансии проверены без горизонтального скролла и перекрытий. |
| Доступность | Ориентир WCAG 2.1 AA: контраст, клавиатура, alt-тексты, кликабельные зоны. | Основные сценарии доступны с клавиатуры; изображения имеют alt. |
| Производительность | Публичные страницы должны быстро открываться и не блокироваться тяжёлыми изображениями. | Изображения оптимизированы; lazy loading для списка новостей. |
| Надёжность | Сбой уведомлений не приводит к потере заявки. | Запись сохраняется, ошибка логируется, доступен повтор. |
| SEO | Основные публичные страницы имеют title, description, slug и OG-данные. | Meta-данные отображаются в исходном HTML/SSR или через выбранный SEO-механизм. |
| Безопасность | HTTPS, авторизация админки, разграничение прав, защита файлов и форм. | Без роли нет доступа к внутренним данным; файлы не исполняются как код. |
| Персональные данные | Согласие в формах, политика обработки данных, закрытое хранение данных детей. | Публичные страницы не раскрывают данные заявок. |
| Резервное копирование | Нужен регламент backup/restore базы данных. | Есть согласованный способ восстановления данных. |
| Локализация | Русский язык на старте; кыргызский/английский - будущий релиз. | Все тексты MVP на русском и редактируемы в админке, где предусмотрено. |

# 11. Админ-панель: поля и права

| Раздел | Поля формы создания/редактирования | Служебные поля |
| --- | --- | --- |
| Главная | Hero-заголовок, подзаголовок, изображение, alt, «Для кого мы», формы посещения, телефон, соцсети. | updated_at, updated_by |
| Новости | Заголовок, краткое описание, полный текст, изображение, alt, дата, статус, slug, SEO title/description, OG image. | created_at, updated_at, published_at, author_id |
| Вакансии | Название, превью до 100 символов, иконка, обязанности, требования, условия, статус, сортировка, slug, SEO. | created_at, updated_at, published_at, responses_count |
| Заявки | Статус, комментарий администратора, ответственный, дата следующего контакта. | ответы анкеты, профиль ребёнка, источник, журнал уведомлений |
| Отклики | Статус, комментарий администратора, ответственный. | вакансия, ФИО, телефон, резюме, текст опыта, дата |

| Действие | Администратор | Контент-менеджер |
| --- | --- | --- |
| Вход в админ-панель | Да | Да |
| Просмотр заявок на запись | Да | Нет / по отдельному разрешению |
| Изменение статусов заявок | Да | Нет |
| Просмотр откликов | Да | Нет / по отдельному разрешению |
| Создание/редактирование новостей | Да | Да |
| Удаление новостей | Да | Лучше «снять с публикации» |
| Создание/редактирование вакансий | Да | Да |
| Редактирование главной и контактов | Да | По согласованию |
| Управление пользователями | Да | Нет |
| Настройка уведомлений | Да | Нет |
| Экспорт персональных данных | Да | Нет |

# 12. Уведомления

Рис. 1. Схема интеграций и уведомлений

| Событие | Канал | Получатель | Содержимое уведомления |
| --- | --- | --- | --- |
| Новая заявка | Telegram / WhatsApp / e-mail | Администратор | Имя, телефон, форма посещения, речь, источник, ссылка на карточку. |
| Новый отклик | Telegram / WhatsApp / e-mail | Администратор | Вакансия, ФИО, телефон, резюме/текст, ссылка на карточку. |
| Ошибка уведомления | Админ-панель / резервный канал | Администратор | Канал, событие, ошибка, кнопка/действие повторной отправки. |

| Событие | Шаблон сообщения |
| --- | --- |
| Новая заявка | Новая заявка на запись. Имя: {name}. Телефон: {phone}. Форма: {visit_format}. Речь: {speech_level}. Источник: {source}. Открыть: {admin_url}. |
| Новый отклик | Новый отклик на вакансию «{vacancy_title}». ФИО: {name}. Телефон: {phone}. Резюме: {resume_status}. Открыть: {admin_url}. |
| Ошибка | Не удалось отправить уведомление по каналу {channel} для события {event_id}. Ошибка: {error}. Повторить: {admin_url}. |

# 13. Пользовательские сценарии и состояния

| ID | Сценарий | Основной поток | Альтернативы и ошибки |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-01 | Запись ребёнка | Родитель нажимает «Записаться», проходит 7 шагов, принимает согласие, отправляет форму, видит успех. | Некорректный телефон показывает ошибку. Если уведомление не ушло, заявка сохраняется. |
| UC-02 | Выбор формы посещения | Родитель нажимает карточку полного дня/утра/обеда/индивидуального графика; анкета открывается с выбранным вариантом. | Пользователь может изменить выбранный вариант на шаге 1. |
| UC-03 | Отклик на вакансию | Соискатель открывает вакансию, заполняет ФИО и телефон, прикрепляет резюме или описывает опыт, отправляет отклик. | Файл неверного типа/размера блокируется. |
| UC-04 | Публикация новости | Контент-менеджер создаёт новость, добавляет изображение, текст и SEO, публикует. | Черновик не виден публично. |
| UC-05 | Обработка заявки | Администратор получает уведомление, открывает карточку, смотрит профиль ребёнка, меняет статус, добавляет комментарий. | Ошибочная заявка переводится в архив/закрыта. |

| Экран / компонент | Состояния | Обязательное поведение |
| --- | --- | --- |
| Header desktop | Обычный, hover, active CTA | Логотип ведёт на главную; соцсети открываются в новой вкладке; телефон tel:; CTA открывает анкету. |
| Header mobile | Закрытое/открытое меню | Burger открывает меню: главная, новости, вакансии, контакты/соцсети, записаться. |
| Модальное окно анкеты | Открыто, закрытие, шаг активен, отправка, успех, ошибка | Закрытие по X и Esc; при закрытии с введёнными данными желательно подтверждение. |
| Карточка формы посещения | Обычная, hover, выбранная | Клик открывает анкету и передаёт выбранное значение в шаг 1. |
| Карточка новости | Опубликована, скрыта, без изображения | Если изображения нет, используется заглушка или материал не публикуется по правилу админки. |
| Карточка вакансии | Свернута, раскрыта, скрыта | На mobile допускается аккордеон; кнопка «Откликнуться» открывает форму. |
| Админ-списки | Пусто, загрузка, ошибка, данные есть | Пустое состояние объясняет отсутствие записей; ошибка даёт возможность обновить страницу. |

# 14. Приёмка MVP

| Блок | Критерий готовности |
| --- | --- |
| Главная | Соответствует desktop/mobile макетам, содержит ключевые блоки и CTA, открывает анкету. |
| Анкета | Все 7 шагов работают, данные валидируются, заявка и профиль ребёнка сохраняются, уведомление уходит администратору. |
| Новости | Админ может создать новость с изображением, датой, текстом и SEO; публичная страница отображает её корректно. |
| Вакансии | Админ может добавить вакансию; пользователь может открыть описание и отправить отклик с файлом или текстом. |
| Уведомления | Новые события не теряются; минимум один канал доставки работает; ошибки логируются. |
| Безопасность | Формы имеют согласие, админка закрыта, файлы и персональные данные не раскрываются публично. |
| Адаптивность | Ключевые страницы проверены на mobile и desktop без визуальных поломок. |
| Технологическая готовность | Production работает на Vercel, БД PostgreSQL/Supabase доступна, домен ras-tishka.kg подключён через DNS. |

| ID | Проверка | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| AT-01 | Нажать «Записаться» в hero на desktop. | Открывается модальная анкета на шаге 1; фон затемнён; прогресс 1 из 7. |
| AT-02 | Пройти анкету со всеми валидными данными. | Создаётся заявка, профиль ребёнка, уведомление, сообщение об успехе. |
| AT-03 | Ввести телефон не по маске +996. | Форма не отправляется, поле подсвечено, ошибка понятна. |
| AT-04 | На шаге 5 выбрать несколько вариантов питания. | Все выбранные варианты сохраняются и отображаются в админке. |
| AT-05 | Создать новость и опубликовать. | Новость появляется публично и сортируется по дате. |
| AT-06 | Снять новость с публикации. | Новость исчезает с публичной страницы, но остаётся в админке. |
| AT-07 | Отправить отклик на вакансию с PDF-резюме. | Отклик сохраняется, файл доступен администратору, уведомление отправлено. |
| AT-08 | Прикрепить неподдерживаемый файл к вакансии. | Система блокирует отправку и показывает ошибку формата/размера. |
| AT-09 | Открыть админку контент-менеджером. | Доступны новости и вакансии; персональные заявки скрыты без отдельного права. |
| AT-10 | Отключить основной канал уведомлений и отправить заявку. | Заявка сохраняется; система использует резервный канал или пишет ошибку в журнал. |
| AT-11 | Проверить mobile-версию главной. | Нет горизонтального скролла; CTA и карточки доступны; burger-меню открывается. |
| AT-12 | Открыть сайт на домене ras-tishka.kg. | Домен открывает production-версию сайта по HTTPS, www-версия перенаправляет на основной домен. |

# 15. Definition of Done для разработки

| Категория | Готово, если |
| --- | --- |
| Функциональность | Все P0-требования реализованы и проходят приёмочные тесты. |
| Данные | Все формы сохраняют записи в БД, статусы работают, данные не теряются при сбое уведомлений. |
| Админка | Администратор может управлять контентом, заявками и откликами без разработчика. |
| Безопасность | Админка закрыта, формы имеют согласие, файлы проверяются, персональные данные не доступны публично. |
| Адаптивность | Главная, анкета, новости и вакансии проверены на desktop и mobile. |
| Контент | Формулировки согласованы и не содержат медицинских гарантий. |
| Технологии | Next.js/TypeScript, PostgreSQL/Supabase, Prisma, Vercel и домен настроены для production. |
| Документация | Разработчик передал инструкции по входу в админку, контенту, домену, env-переменным и уведомлениям. |
| Развёртывание | Production работает по HTTPS, резервное копирование и переменные окружения настроены. |

# 16. Открытые вопросы перед стартом реализации

Подтвердить точную расшифровку «СМК» и допустимые формулировки по методикам.

Утвердить финальный список вариантов анкеты и обязательность текстовых пояснений.

Выбрать основной канал уведомлений: Telegram, WhatsApp, e-mail или комбинация.

Уточнить, будет ли отдельная страница контактов и карта филиалов в MVP.

Согласовать лимиты хранения файлов резюме и срок хранения заявок с персональными данными.

Назначить владельца контента, ответственного за медицински и этически корректные формулировки.

Повторно проверить и зарегистрировать домен ras-tishka.kg перед началом production-развёртывания.

Важно для старта разработки Открытые вопросы не блокируют реализацию P0, если команда принимает указанные в документе допущения. Домен ras-tishka.kg нужно зарегистрировать до финального production-запуска.

# 17. Приложения

| Приложение | Файлы / содержание |
| --- | --- |
| Дизайн desktop | docs/design/desktop/main_page.png; modal_dialog.png; news_page.png; vacation_page.png |
| Дизайн mobile | docs/design/mobile/main_mobile.png; modalDialog_mobile.png; news_mobile.png; vacation_mobile.png |
| Диаграммы и модель | Схема интеграций и таблицы модели данных включены в документ. |
| Исходные документы | Документ функциональных требований; docs/Анализ предметной области (РАСтишка).docx; docs/Проанализировал вводные.docx; docs/Тех задание.pdf |
| Технологические источники | Next.js docs; Vercel docs; Supabase docs; Prisma docs; CCTLD.KG WHOIS. |